**АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КИЗЕЛ»**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

11.05.2022 № 212

**Об утверждении плана мероприятий по**

**снижению потерь коммунальных**

**ресурсов в сфере теплоснабжения и**

**водоснабжения на территории**

**городского округа «Город Кизел»**

В соответствии с федеральным Законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 10 протокола совещания под председательством Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Хуснулина М.Ш. от 08 сентября 2021 г. № МХ-П16-127пр, руководствуясь п.11 ч.2 ст.44 Устава городского округа «Город Кизел» Пермского края, администрация города Кизела

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по снижению потерь коммунальных ресурсов в сфере теплоснабжения и водоснабжения на территории городского округа «Город Кизел» (далее План).
2. Рекомендовать ответственным исполнителям, указанным в Плане обеспечить исполнение мероприятий в соответствующей сфере деятельности.
3. Обнародовать настоящее постановление в МБУ «Кизеловская библиотека» и разместить на официальном сайте администрации города Кизела http://www.kizelraion.ru.
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Кизела по развитию инфраструктуры и ЖКХ Пихтовникова И.Ю.

Глава города Кизела А.В.Родыгин

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

городского округа «Город Кизел»

от 11.05.2022 № 212

**ПЛАН**

**мероприятий по снижению потерь коммунальных ресурсов в сфере  
теплоснабжения и водоснабжения на территории городского округа «Город Кизел»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Мероприятие | Ответственный исполнитель | План срок | Показатели | |
| ед. | кол-во |
| ***Раздел I. Сфера теплоснабжения*** | | | | | |
| 1. | Проведение технического обследования  состояния объектов систем теплоснабжения с определением уровня износа (сети, источники) | Администрация городского округа «Город Кизел» (далее администрация г. Кизела), Теплоснабжающие организации (далее ТСО), в т.ч. МУП «Коммунальные тепловые сети» (далее МУП «КТС»), ООО «Обособленное подразделение «Партнер» (далее ООО «ОП «Партнер») | 1 раз в год после  окончания  отопительного сезона | ед. |  |
| 2. | Проведение мероприятий на тепловых сетях | | | | |
| 2.1. | Проведение работ по ремонту, капитальному ремонту, реконструкции, строительству тепловых сетей, в т.ч. с использованием современных технологий (предизолированных стальных трубопроводов в пенополиуретановой изоляции) | МУП «КТС», ООО «ОП «Партнер» | ежегодно в  межотопительный  период по утвержденному плану работ | м |  |
| 2.2. | Проведение работ по замене тепловой изоляции | МУП «КТС», ООО «ОП «Партнер» | постоянно | м |  |
| 2.3. | Модернизация оборудования центральных  тепловых пунктов | МУП «КТС» | в межотопительный  период по утвержденному плану работ | ед. |  |
| 2.4. | Оптимизация схемы теплоснабжения, проведение режимно-наладочных работ | МУП «КТС», ООО «ОП «Партнер» | ежегодно |  |  |
| 2.5. | Вывод из эксплуатации тепловых сетей в связи с переводом ИЖС на газовой теплоснабжение | администрация г. Кизела, МУП «КТС»,  ООО «ОП «Партнер» | ежегодно | м |  |
| 3.  ! J. | Организационные мероприятия |  |  |  |  |
| 3.1. | Проведение актуализации схем теплоснабжения и включение в их состав мероприятий, направленных на достижение нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям | администрация г. Кизела, МУП «КТС», ООО «ОП «Партнер» | ежегодно по мере необходимости |  |  |
| 3.2. | Оснащение объектов потребителей тепловой энергии приборами учета | ТСО, организации, осуществляющие управление многоквартирными домами (управляющие компании, товарищества собственников жилья, жилищные кооперативы, (далее - УК) | постоянно | ед. |  |
| 3.3. | Передача бесхозяйных объектов коммунальной инфраструктуры на обслуживание в РСО | администрация г.Кизела | постоянно | ед. |  |
| ***Раздел II. Сфера водоснабжения*** | | | | | |
| 4. | Актуализация схем водоснабжения и включение в их состав мероприятий, направленных на достижение нормативов технологических потерь при транспортировке воды по системам водоснабжения | администрация г.Кизела,  МУП «Ключи 2015» | Ежегодно по мере необходимости | ед. |  |
| 5. | Мониторинг состояния сетей водоснабжения и проведение диагностики с применением современных технологий | МУП «Ключи 2015» | Ежемесячно | м |  |
| 6. | Выявление факторов самовольного подключения потребителей к системе водоснабжения в отсутствие договора о подключении | МУП «Ключи 2015» | Ежемесячно | ед. |  |
| 7. | Оснащение объектов потребителей услуг по холодному водоснабжению приборами учета | МУП «Ключи 2015», УК | Постоянно | ед. |  |
| 8. | Капитальный ремонт, строительство и реконструкция сетей водоснабжения с использованием современных технологий | МУП «Ключи 2015»,  администрация г.Кизела | По мере износа сетей,  либо в соответствии с графиком  утвержденных работ | м |  |