**ИНФОРМАЦИЯ**

**ОБ ОСНОВНЫХ ИТОГАХ КОНТРОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ**

 **г.Кизел 30.06.2022г.**

 В соответствии с Положением о Контрольно-счетной палате города Кизела, планом работы Контрольно-счетной палаты города Кизела на 2022 год, приказом Контрольно-счетной палаты города Кизела от 06.06.2022г. № 5 проведена проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств, направленных на реализацию подпрограммы «Охрана окружающей среды» муниципальной программы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения городского округа «Город Кизел» за 2020-2021 годы.

**По итогам проведения контрольного мероприятия составлен акт проверки, в котором отражены следующие нарушения:**

***Замечание 1:***

Утвержденный целевой показатель подпрограммы не соответствует требованиям, установленным Порядком предоставления и распределения субсидий из бюджета Пермского края бюджетам муниципальных образований на реализацию мероприятий по предотвращению распространения и уничтожению борщевика Сосновского в муниципальных образований Пермского края, утвержденным постановлением Правительства Пермского края от 26.02.2020г. № 90-п (далее-Порядок), а также показателю, установленному в Соглашении о предоставлении субсидии из бюджета Пермского края бюджетам муниципальных образований Пермского края на реализацию мероприятий по предотвращению распространения и уничтожению борщевика Сосновского в муниципальных образованиях Пермского края, заключенному между Министерством сельского хозяйства и продовольствия Пермского края и Администрацией городского округа «Город Кизел» (далее – Соглашение), согласно которому показателем результативности является:

-на 2020 год - «Площадь земельных участков, на которых проведены работы по уничтожению борщевика Сосновского»,

-на 2021 год – «Доля площади земельных участков, на которой проведены дополнительные мероприятия в отчетном финансовом году в связи с повторным произрастанием борщевика Сосновского на земельных участках, на которых были проведены работы по уничтожению борщевика Сосновского до отчетного финансового года, в общей площади повторного произрастания»

***Замечание 2:***

Согласно отчету о реализации муниципальной программы за 2021 год фактическое значение целевого показателя на 2021 год установлено в объеме «6,0357 га», однако согласно договора и акта выполненных работ площадь обработанного участка составляет 2 га, таким образом в отчете о реализации муниципальной программы за 2021 год завышено фактическое значение целевого показателя.

***Замечание 3:***

Площадь земельных участков, определена на основании графы 11 списка земельных участков, засоренных борщевиком Сосновского, на которых планируется реализация мероприятий по предотвращению распространения и уничтожению борщевика Сосновского, составленного в соответствии с приложением 2 Порядка, и составляет 6,0357 Га.

Однако, согласно приложениям № 1 к Договору № 1 от 30.06.2020г., площадь территории, подлежащей гербицидной обработке, составляет 6,1623 Га, что не соответствует данным графы 11 списка земельных участков на 0,1266 Га.

***Замечание 4:***

К договору от 30.06.2020г. № 1 с ИП Мальцева Е.Ф. прилагаются два приложения под №1, согласно которым указана разная стоимость гербицидной обработки 1Га – 21 666,67 руб. и 21 669,74 руб. Согласно п.3.2 и 3.3 Договора оплата работ производится согласно прилагаемому расчету договорной цены, который является неотъемлемой частью договора. Ввиду отсутствия указанного расчета договорной цены невозможно определить обоснованность установленной стоимости гербицидной обработки 1Га, а также обоснованность изменения стоимости обработки 1Га в рамках одного договора.

***Замечание 5:***

Учитывая замечания №3 и №4, площадь земельного участка, засоренного борщевиком Сосновского, должна составлять 6,0357 Га (согласно списка земельных участков), стоимость обработки 1Га – 21,66667 тыс.руб. Таким образом, стоимость выполненных работ составит 130,773 тыс.руб.

Однако, согласно платежным поручениям № 12497 от 24.07.2020г. и №14432 от 18.08.2020г. и данным, отраженным в регистрах бухгалтерского учета, оплата за выполненные работы по договору № 1 от 30.06.2020г. должна составить 133,517 тыс.руб.

Учитывая вышеизложенное, произведенные расходы в размере 2,744 тыс.руб. за счет средств краевого бюджета являются неправомерным расходованием средств и подлежат возврату в бюджет.

***Замечание 6:***

Стоимость гербицидной обработки 1 Га, согласно договору от 21.06.2021г. составляет 33,5 тыс.руб.

Согласно п.3.2 и 3.3. договору оплата работ производится согласно прилагаемому расчету договорной цены, который является неотъемлемой частью договора. Ввиду отсутствия указанного расчета договорной цены невозможно определить обоснованность установленной стоимости гербицидной обработки 1Га земельного участка.

***Замечание 7:***

Договор № 53 на выполнение работ по гербицидной обработке заключен 21.06.2021г., однако, дата отражения в регистрах бюджетного учета принятого обязательства – 18.08.2021г.

Таким образом, в нарушение частей 1,2 статьи 10 Федерального закона № 402-ФЗ от 06.11.2011г. «О бухгалтерском учете», пунктов 16,18,29 Приказа № 256н, пунктов 3, 318 Инструкции № 157н, пункта 140 Инструкции № 162н бухгалтерские записи по принятию бюджетных обязательств отражены в регистрах бюджетного (бухгалтерского) учёта несвоевременно, а именно позднее даты заключения муниципального контракта.

***Замечание 8:***

Паспортом подпрограммы целевые показатели по данному мероприятию предусмотрены не в полном объеме. Так, Порядком предоставления и расходования субсидий из бюджета Пермского края бюджетам муниципальных образований Пермского края на софинансирование мероприятий по снижению негативного воздействия на почвы, восстановлению нарушенных земель, ликвидации несанкционированных свалок в пределах населенных пунктов, утвержденным постановлением Правительства Пермского края от 17.02.2021г. № 92-п (далее-Порядок), а также Соглашением № 1132 от 24.05.2021г. о предоставлении субсидии и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, из бюджета Пермского края бюджету муниципального образования Пермского края на софинансирование мероприятий по снижению негативного воздействия на почвы, восстановлению нарушенных земель, ликвидации несанкционированных свалок в пределах населенного пункта, заключенном между Министерством жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пермского края и Администрацией городского округа «Город Кизел» (далее – Соглашение), установлено, что показателями результативности являются:

- «Доля ликвидированных несанкционированных свалок в пределах населенных пунктов от общего количества несанкционированных свалок в пределах пунктов, требующих ликвидации» - 1,39%,

-«Масса собранных и вывезенных отходов на полигон» - 31 тонна.

***Замечание 9:***

Муниципальный контракт № 199 на оказание услуг по сбору и вывозу размещенных на объекте твердых коммунальных отходов на полигон заключен 07.09.2021г., однако, дата отражения в регистрах бюджетного учета принятого обязательства – 15.12.2021г.

Таким образом, в нарушение частей 1,2 статьи 10 Федерального закона № 402-ФЗ от 06.11.2011г. «О бухгалтерском учете», пунктов 16,18,29 Приказа № 256н, пунктов 3, 318 Инструкции № 157н, пункта 140 Инструкции № 162н бухгалтерские записи по принятию бюджетных обязательств отражены в регистрах бюджетного (бухгалтерского) учёта несвоевременно, а именно позднее даты заключения муниципального контракта.

***Замечание 10:***

В соответствии с Техническим заданием срок оказания услуги составляет 60 календарных дней с момента заключения контракта. Дата заключения контракта – 07.09.2021г. Согласно акту о приемке выполненных работ работы выполнены 13.12.2021г., т.о. нарушены условия контракта в части срока выполнения работ на 35 дней.

***Замечание 11:***

Согласно информации об исполнении контракта, размещенной на сайте «ЕИС Закупки», в нарушение пунктов 4.2.5. и 7.4. Контракта Администрацией не обеспечено исполнение условий контракта в части направления требования об уплате неустойки (штрафы, пени) в связи с нарушением срока исполнения контракта.

***Замечание 12:***

В соответствии с пунктами 3.3. и 3.4. Контракта для проверки предоставленных Исполнителем результатов, предусмотренных Контрактом, Заказчик проводит экспертизу, результаты экспертизы оформляются в виде заключения. В нарушение указанных пунктов, данное заключение отсутствует, таким образом сделан вывод о нарушении порядка приемки результатов оказанной услуги.

***Замечание 13:***

На основании части 4 с учетом частей 7, 8 статьи 34 Закона N 44-ФЗ за нарушение условий исполнения контракта, в том числе просрочки обязательств, неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по контракту, заказчик обязан предусмотреть взыскание с поставщика (подрядчика, исполнителя) неустойки (штрафов, пеней).

В нарушение вышеуказанных норм Администрация г.Кизела, как заказчик, не исполнила обязанности по истребованию выплаты неустойки за неисполнение поставщиком обязательств.

Акт проверки подписан главой администрации городского округа «Город Кизел» без протокола разногласий.

В адрес главы администрации направлено представление от 30.06.2022г. для принятия мер по устранению выявленных нарушений, а также для принятия решения о привлечении к дисциплинарной ответственности сотрудников, допустивших данные нарушения.

Председатель КСП г.Кизела Е.А.Щебетун